Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), te članka 42. Statuta Općine Grožnjan Grisignana „Službene novine Općine Grožnjan Grisignana“ broj 2/21, 1/25), Općinsko vijeće Općine Grožnjan na svojoj 9. sjednici održanoj dana 21. svibnja 2026. godine („Službene novine Općine Grožnjan“ broj 4/26), donijelo je:

Godišnji izvještaj o izvršenju 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 na području Općine Grožnjan-Grisignana za 2025. godinu
Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Grožnjan-Grisignana za 2025. godinu (Službene novine Općine Grožnjan-Grisignana br. 11/24 - u daljnjem tekstu: Program), I. izmjene i dopune programa (Službene novine Općine Grožnjan Grisignana br. 9/25 - u daljnjem tekstu: Program) – Izvršenje Programa.

Članak 2.

OPIS POSLOVA

1. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI       UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

1.1. Solarne lampe
	Pozicija
	Naziv i opis radova
	I.Izmjene 2025. EUR
	Izvršenje 2025. EUR
	Indeks

	690
	Solarne lampe
	3.150,00
	3.150,00
	100,00 %

	
	UKUPNO
	3.150,00
	3.150,00
	100,00 %


Nabavljeno je 5 komada solarnih lampi sa rasvjetnim stupovima. Utrošena sredstva za nabavu solarnih lampi su sredstva komunalnog doprinosa.
Članak 3.

2. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

2.1. Izgradnja javne rasvjete

	
Pozicija
	Naziv i opis radova
	I.Izmjene 2025. EUR
	Izvršenje 2025. EUR
	Indeks

	529
	Izgradnja JR
	3.020,00
	0,00
	0,00 %

	
	UKUPNO
	3.020,00
	0,00
	0,00%


U 2025. godini nije realizirana aktivnost Izgradnje javne rasvjete, te se planira u 2026. godini.
2.2. Sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštjun“
	
Pozicija
	Naziv i opis radova
	I.Izmjene 2025. EUR
	Izvršenje 2025. EUR
	Indeks

	655
	ŽCGO „Kaštjun“
	1.580,00
	1.599,52
	101,24 %

	
	UKUPNO
	1.580,00
	1.599,52
	101,24%


Prema Ugovoru o sufinanciranju izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštjun“, u 2025. godini otplaćene su 4 rate.

2.3. Nova dekorativna rasvjeta
	
Pozicija
	Naziv i opis radova
	I.Izmjene 2025. EUR
	Izvršenje 2025. EUR
	Indeks

	708
	Nova dekorativna rasvjeta
	6.400,00
	6.328,25
	98,88 %

	
	UKUPNO
	6.400,00
	6.328,25
	98,88%


U 2025. godini nabavljena je nova dekorativna rasvjeta kao zamjena za staru i nefunkcionalnu. Dekorativna rasvjeta nabavljena je iz sredstva komunalnog doprinosa.

Članak 4.

3. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

3.1. Asfaltiranje i sanacija nerazvrstanih i županijskih cesta
	Pozicija
	Naziv i opis radova
	I.Izmjene 2025. EUR
	Izvršenje 2025. EUR
	Indeks

	610
	Održavanje nerazvrstanih cesta - asfaltiranje
	48.360,00
	48.360,00
	100,00 %

	
	UKUPNO
	48.360,00
	48.360,00
	100,00 %


- Asfaltirana je dionica ceste Danieliši-Peroj (300m2) i dionica Sv.Ivan-Lozari (756,76 m2). Utrošena sredstva su sredstva komunalnog doprinosa.
Članak 5.

4. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

4.1. Parkiralište
	Pozicija
	Naziv i opis radova
	I.Izmjene 2025. EUR
	Izvršenje 2025. EUR
	Indeks

	727
	Oprema
	3.365,00
	3.361,60
	99,90 %

	734
	Oprema za parkiralište i naplatu parkinga
	425,00
	423,69
	99,69 %

	
	UKUPNO
	3.790,00
	3.785,29
	99,88 %


- Postavljena je nova rampa za ulazak u starogradsku jezgru, te izlazna rampa na parkiralištu kod groblja. Nabavljen je novi mobilni printer za kontrolore. Utrošena sredstva su sredstva općih prihoda i primitaka.
4.2. Sanacija mrtvačnice; crkvice Sv. Nikole
	Pozicija
	Naziv i opis radova
	I.Izmjene 2025. EUR
	Izvršenje 2025. EUR
	Indeks

	1007
	Uređenje stropa sjeverne kapele
	12.000,00
	11.856,25
	98,80 %

	
	UKUPNO
	12.000,00
	11.856,25
	98,80 %


Za uređenje stropa sjeverne kapele utrošena sredstva su pomoći Ministarstva kulture u 
iznosu od 9.485,00 EUR te prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 2.371,25 EUR. 
Članak 6.

REKAPITULACIJA
	Redni broj
	Vrsta komunalne infrastrukture
	I.Izmjene 2025  EUR
	Izvršenje 2025 EUR

	I.
	Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja 
	3.150,00
	3.150,00

	II.
	Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
	11.000,00
	7.927,77

	III.
	Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
	48.360,00
	48.358,13

	IV.
	Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije


	15.790,00
	15.641,54

	
	                                     UKUPNO
	78.300,00 EUR
	75.077,44 EUR


	Redni broj
	Izvori financiranja
	I.Izmjene 2025  EUR
	Izvršenje 2025 EUR

	1.
	Komunalni doprinos

	57.910,00
	57.836,38

	2.
	Pomoći
	12.000,00
	9.485,00

	3.
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u vlasništvu JLS

	3.020,00
	2.371,25

	4.
	Opći prihodi i primici
	5.370,00
	5.384,81

	
	                                     UKUPNO
	78.300,00 EUR
	75.077,44 EUR


Članak 7.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Grožnjan-Grisignana za 2025. godinu objaviti će se u „Službenim novinama Općine Grožnjan-Grisignana“.
KLASA: 400-02/24-01/3
URBROJ: 2163-18-01/1-26-96
Grožnjan, 21. svibnja 2026. godine 
                                                                  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GROŽNJAN

                                                                    PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA  

                                                                                       Roberta Veroneze, v.r.
PAGE  
Stranica 5 od 6

