Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24 ), te članka 42. Statuta Općine Grožnjan Grisignana „Službene novine Općine Grožnjan Grisignana“ broj 2/21, 1/25), Općinsko vijeće Općine Grožnjan na svojoj 9. sjednici održanoj dana 21. svibnja 2026. godine („Službene novine Općine Grožnjan“ broj 4/26), usvojilo je:

Godišnji izvještaj o izvršenju 
Programa održavanja komunalne infrastrukture i opće usluge
na području Općine Grožnjan-Grisignana za 2025. godinu
I. OPĆE ODREDBE
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Grožnjan-Grisignana za 2025. godinu (Službene novine Općine Grožnjan-Grisignana br. 11/24 - u daljnjem tekstu: Program), I. izmjene i dopune programa (Službene novine Općine Grožnjan Grisignana br. 9/25 - u daljnjem tekstu: Program) – izvršenje Programa.

II. Održavanje nerazvrstanih cesta
	Pozicija
	Naziv i opis radova
	I.Izmjena 2025. EUR
	Izvršenje 2025.  EUR
	Indeks

	158
	Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta
	17.900,00
	17.931,62
	100,18 %

	160
	Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta – košnja trave i živice
	15.760,00
	15.757,52
	99,98 %

	892
	Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta
	15.100,00
	15.072,50
	99,82 %

	150
	Interventni radovi na NC
	440,00
	438,36
	99,63 %

	
	UKUPNO
	49.200,00
	49.200,00
	100,00 %


Aktivnost Održavanje nerazvrstanih cesta realizirana je 100% od planiranog.
Financijska sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta utrošena su iz slijedećih izvora: komunalni doprinos ukupno 44.676,45 EUR, šumski doprinos 4.085,19 EUR i naknada za zadržavanje nezakonitih zgrada 438,36 EUR.
III. Javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
	 Pozicija
	Naziv i opis radova
	I.Izmjena 2025. EUR
	Izvršenje 2025. EUR
	Indeks

	1033
	Slap Butori – košnja i održavanje
	375,00
	375,00
	100,00 %

	
	UKUPNO
	375,00
	375,00
	100,00 %


Aktivnost Javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima realizirana je 100% od planiranog.
Financijska sredstva za održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima utrošena su iz sredstava komunalne naknade (375,00 EUR).
IV. Održavanje javnih zelenih površina
	Pozicija
	Naziv i opis radova
	I.Izmjena 2025. EUR
	Izvršenje 2025. EUR
	Indeks

	144
	Gorivo za komunalne potrebe
	900,00
	900,00
	100,00 %

	145
	Gorivo za teretno vozilo
	635,00
	635,00
	100,00 %

	146
	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje
	1.500,00
	1.500,00
	100,00 %

	750
	Održavanje javnih površina i ulica
	1.000,00
	1.000,00
	100,00 %

	141
	Službena, radna, zaštitna odjeća i obuća
	315,00
	315,00
	100,00 %

	139
	Usluge telefona
	500,00
	500,00
	100,00 %

	665
	Održavanje spomenika Antifašističke borbe
	300,00
	300,00
	100,00 %

	155
	Uređenje javnih površina
	2.600,00
	2.600,00
	100,00 %

	151
	Opskrba vodom (javne površine i groblja)
	1.400,00
	1.400,00
	100,00 %

	305
	Servisiranje teretnog vozila
	500,00
	500,00
	100,00 %

	719
	Ostale komunalne usluge
	28.500,00
	28.500,00
	100,00 %

	1015
	Košnja i održavanje zelenih površina i ulica naselja Završje
	5.110,00
	5.110,00
	100,00 %

	1035
	Košnja i održavanje zelenih površina naselja Šterna
	3.950,00
	3.950,00
	100,00 %

	660
	Hortikultura i uređenje visokog raslinja
	225,00
	225,00
	100,00 %

	
	UKUPNO
	47.435,00
	47.435,00
	100,00 %


Aktivnost Održavanje održavanje javnih zelenih površina realizirana je 100% od planiranog.
Financijska sredstva za održavanje javnih površina utrošena su iz slijedećih izvora: opći prihodi i primici (30.450,00 EUR), komunalna naknada (16.460,00 EUR) i prihodi od prodaje nefinancijske imovine u vlasništvu JLS (300,00 EUR).
V. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
	Pozicija
	Naziv i opis radova
	I.Izmjena 2025. EUR
	Izvršenje 2025. EUR
	Indeks

	1003
	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
	720,00
	720,00
	100,00 %

	747
	Održavanje javnog wc-a
	7.480,00
	6.583,64
	88,02 %

	794
	Ostale usluge
	500,00
	500,00
	100,00 %

	860
	Utrošak vode 
	500,00
	500,00
	100,00 %

	
	UKUPNO
	9.200,00
	8.303,64
	90,26 %


Aktivnost Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene realizirana je 90,26 % od planiranog.
Financijska sredstva za održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene utrošena su iz općih prihoda i primitaka.

VI. Održavanje groblja
	Pozicija
	Naziv i opis radova
	I.Izmjena 2025. EUR
	Izvršenje 2025. EUR
	Indeks

	819
	Održavanje groblja
	3.000,00
	3.000,00
	100,00 %

	916
	Uređenje starih spomenika
	500,00
	500,00
	100,00 %

	1032
	Košnja groblja
	3.025,00
	3.025,00
	100,00 %

	
	UKUPNO
	6.525,00
	6.525,00
	100,00 %


Aktivnost Održavanje groblja realizirana je 100% od planiranog.
Financijska sredstva za održavanje groblja utrošena su iz grobne naknade (6.525,00 EUR).
VII. Održavanje javne rasvjete
	Pozicija
	Naziv i opis radova
	I.Izmjena 2025. EUR
	Izvršenje 2025. EUR
	Indeks

	162
	Postavljanje i skidanje dekorativne rasvjete
	3.600,00
	3.600,00
	100,00 %

	142
	Javna rasvjeta - utrošak
	17.500,00
	17.500,00
	100,00 %

	157
	Materijal za održavanje JR
	1.500,00
	1.500,00
	100,00 %

	
	UKUPNO
	22.600,00
	22.600,00
	100,00 % 


Aktivnost Održavanje javne rasvjete realizirana je 100% od planiranog.
Financijska sredstva za održavanje javne rasvjete utrošena su iz komunalne naknade.

VIII. Održavanje parkirališta
	Pozicija
	Naziv i opis radova
	I.Izmjena 2025. EUR
	Izvršenje 2025. EUR
	Indeks

	859
	Potrošni materijal-parking
	900,00
	900,00
	100,00 %

	816
	El.energija
	60,00
	60,00
	100,00 %

	687
	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
	235,00
	235,00
	100,00 %

	726
	Održavanje opreme za naplatu parkinga
	905,00
	905,00
	100,00 %

	149
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Aut.rtampe, parkomati, javni wc, automatska blagajna
	9.780,00
	9.780,00
	100,00 %

	721
	Kontrola prometa i naplate parkiranja
	13.820,00
	12.799,38
	92,61 %

	
	UKUPNO
	25.700,00
	24.679,38
	96,03 %


Aktivnost Održavanje parkirališta realizirana je 96,03 % od planiranog.
Financijska sredstva za održavanje parkirališta utrošena su iz općih prihoda i primitaka.

IX. Održavanje čistoće javnih površina
	Pozicija
	Naziv i opis radova
	I.Izmjena 2025. EUR
	Izvršenje 2025. EUR
	Indeks

	153
	Deratizacija i dezinsekcija
	2.950,00
	2.950,00
	100,00 %

	682
	Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada – naknada za smanjenje količine miješanog kom. otpada
	1.000,00
	1.000,00
	100,00 %

	
	UKUPNO
	3.950,00
	3.950,00
	100,00 %


Aktivnost Održavanje čistoće javnih površina realizirana je 100,00 % od planiranog.
Financijska sredstva za održavanje čistoće javnih površina utrošena su iz općih prihoda i primitaka.

                        X.REKAPITULACIJA

	                                                  I.Izmjena 2025.
	Izvršenje 2025.
	Indeks

	Održavanje nerazvrstanih cesta
	49.200,00
	49.200,00
	100,00 %

	Javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
	375,00
	375,00
	100,00 %

	Održavanje javnih zelenih površina
	47.435,00
	47.435,00
	100,00 %

	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene 
	9.200,00
	8.303,64
	90,26 %

	Održavanje groblja 


	6.525,00
	6.525,00
	100,00 %

	Održavanje javne rasvjete
	22.600,00
	22.600,00
	100,00 %

	Održavanje parkirališta

	25.700,00
	24.679,38
	96,03 %

	Održavanje čistoće javnih površina
	3.950,00
	3.950,00
	100,00 %

	                                     UKUPNO
	164.985,00 EUR
	163.068,02 EUR
	98,84 %


                  XI.IZVORI FINANCIRANJA
	
	I. Izmjena 2025
	Izvršenje 2025

	Komunalna naknada
	39.660,00
	39.660,00

	Komunalni doprinos
	44.660,00
	44.676,45

	Opći prihodi i primici
	69.300,00
	67.383,02

	Prihodi od prodaje nef. Imovine u vlasništvu JLS
	300,00
	300,00

	Šumski doprinos
	4.100,00
	4.085,19

	Naknada za zadržavanje nezakonitih zgrada
	440,00
	438,36

	Grobna naknada
	6.525,00
	6.525,00

	UKUPNO:
	164.985,00 EUR
	163.068,02 EUR


XII.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Grožnjan-Grisignana za 2025. godinu objaviti će se u Službenim novinama Općine Grožnjan-Grisignana.

KLASA: 400-02/24-01/3


URBROJ:  2163-18-01/1-26-95
Grožnjan, 21. svibnja 2026.
                                                                     OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GROŽNJAN

                                                                       PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA  

                                                                                         Roberta Veroneze, v.r.
<Stranica 6 od 6>

